

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.10.2017 | № 1379 | |
| с. Александровское | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы» (в ред. пост от 29.03.2019 № 341, от 06.09.2019 № 912, от 02.04.2020 № 356, от 11.05.2021 № 387, от 26.05.2022 № 669, от 19.10.2022 № 1229, от 10.05.2023 № 519, от 19.12.2023 № 1540, от 16.04.2024 № 400) | |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы», Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

И.о. Глава Александровского района В.П. Мумбер

Лутфулина Е.Л.

2-48-86

Рассылка: отдел экономики, Александровское сельское поселение

Приложение к постановлению

Администрации Александровского района Томской области от 26.10.2017 № 1379

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил Предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды»;  -Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»;  - Устав Александровского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Александровского района Томской области |
| Исполнители программы | Администрация Александровского района Томской области;  Администрации сельских поселений |
| Участники программы | Администрация Александровского района Томской области;  Администрации сельских поселений;  Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» |
| Этапы и сроки программы | 2018-2024 годы |
| Исполнитель программных мероприятий (ответственный исполнитель) | Администрации сельских поселений |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Александровского района |
| Задачи программы | -обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Александровского района.  2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования сельских поселений Александровского района. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. 1. Количество/доля благоустроенных дворовых пространств многоквартирных домов (далее – МКД) от общего количества дворовых территорий МКД. 2. 2. Количество/доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. 3. 3.Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству территории. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 33 460,31834 тыс. рублей, из них:  - 6146,10058 тысяч рублей за счет средств бюджета Александровского района;  - 1 799,42714 тысяч рублей за счёт средств областного бюджета;  - 25 514,79062 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Александровского сельского поселения Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Александровского сельского поселения |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯСФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В состав Александровского района входят 6 сельских поселений, и лишь в районном центре с. Александровское с численностью жителей 6938 человек (данные на 01.01.2017) имеются многоквартирные дома, являющиеся объектами настоящей программы.

Жилищный фонд Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 составляет 3026 домов общей площадью 191,319 тыс.кв.м., из них:

- многоквартирных домов всего 99 ед. общей площадью 52,039 тыс.кв.м.

- дома блокированной застройки - 596 ед. общей площадью 85,0 тыс.кв.м. Основная часть домов построена от 30 до 70 лет назад.

Способ управления в многоквартирных домах выбран: ТСЖ- 12 домов, УК -66 домов, непосредственный способ управления-19 домов.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зелёных зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Ранжированный перечень дворовых территорий представлен в приложении 1.

В 2012 году Администрация Александровского сельского поселения произвела работы по асфальтированию 5(всего 11)дворов и подъездных проездов к ним. Часть дворов имеет бетонное покрытие - 5, а в некоторых дворах произведена только отсыпка ПГС.

В некоторых дворах отсутствует дренажная система, что не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков и таянья снежных масс, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было произведено благоустройство придомовой территории в мкр. Казахстан. Было выполнено устройство ограждения высотой 1м, выравнивание верхнего слоя песком 10 см, ремонт уличного электроосвещения. В результате благоустройством была охвачена территория четырёх МКД.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий на территории Александровского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу

содержания дворовых территорий на территории Александровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 15 | 15 | 19 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 15,5 | 15,5 | 19,9 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 40 | 45 | 50 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - |

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дренажной системы на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду дляпроживанию граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнение других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

Минимальный перечень включает в себя:

а)ремонт дворовых проездов;

б)обеспечение освещения дворовых территорий;

в)установка скамеек, урн;

Дополнительный перечень включает в себя:

а)оборудование детских и спортивных площадок;

б)оборудование автомобильных парковок;

в)озеленение территорий;

г)оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

д)устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

е)устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

ж)устройство пандуса;

з)устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере от 1 до 5 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Александровского района, утвержденного постановлением Администрации Александровского района Томской области от 23.03.2017 № 375.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Александровского сельского поселения имеется 7 детских площадок, парк, центральная площадь, причал на котором расположен памятник Героям Великой Отечественной войны и стела с фамилиями погибших земляков, где ежегодно проходит торжественный митинг посвященный Дню Победы.

На основании поручений Губернатора Томской области, по результатам проведенной инвентаризации, а также, опросов населения Александровского сельского поселения было выявлено 11 общественных пространств, требующих проведения благоустройства. Для проведения благоустройства общественных пространств также необходим программный подход, а также безусловное вовлечение к отбору таких территорий непосредственно населением.

Ранжированный перечень общественных территорий представлен в приложении 5.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- ремонт и замена ограждений;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения и общественных территорий Александровского сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующиеблагоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 9,09 | 9,09 | 27,27 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | - | - | - |

Включение в настоящую муниципальную программу общественной территории регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Александровского района, утвержденного постановлением Администрации Александровского района Томской области от 23.03.2017 № 375.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общественного пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории на территории Александровского района на 2018-2024 годы», представлен в приложении 6 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Александровского сельского поселения.

2.2. Основные задачи программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

-обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности сельчан и повысить привлекательность поселения.

2.6. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 7 , в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселению составит 27 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 5.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.7.Адресный перечень общественных территорий, подлежащей благоустройству в 2020 году:

«1. с. Александровское Александровского района Томской области, ул. Лебедева, 13»..

2.8. Администрация района вправе:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятия для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Александровский район» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные настоящей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Администрации города Александровского района межведомственной комиссией.

2.9. К обязательному перечню конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

В связи с чем правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязаны обеспечить:

- содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

- в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной растительности;

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

- устройство собственной контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), либо заключение договора с Региональным оператором на вывоз ТКО».

2.10.Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

1)случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2)случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3)случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

2.11. .Расходование средств субсидии из федерального бюджета на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий возможно путем:

- предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).»;

2.12.Муниципальное образование в ходе реализации Программы обязана обеспечить:

1) синхронизацию реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Александровском районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизацию городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

2)синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

3) привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

4) информирования граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

3. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»

3.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта».

3.1.2. Исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, МКД, ТСЖ, УК и подрядные организации, выигравшие аукционы (конкурс).

3.1.3. Участники подпрограммы: муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта», МКД, ТСЖ, УК и подрядные организации, выигравшие аукционы (конкурс).

3.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы.

3.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет 33 460,31834 тыс. рублей, из них: 6146,10058 тыс. рублей за счет средств бюджета района, 25 514,79062 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 799,42714 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.

3.1.6. Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

3.1.7. Задачи подпрограммы:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД,

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

3.1.8. Целевые показатели подпрограммы:

а) количество/доля благоустроенных дворовых территорий 7/27%;

б) количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству территории –190/91%.

3.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и т.д.

3.1.10. Мероприятия подпрограммы приведены в [приложении](#P1127) 7 к муниципальной программе.

* 1. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

3.2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта».

3.2.2. Исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, МКД, ТСЖ, УК и подрядные организации, выигравшие аукционы (конкурс).

3.2.3. Участники подпрограммы: муниципальное бюджетное учреждение «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» и подрядные организации, выигравшие аукционы (конкурс).

3.2.4. Срок реализации подпрограммы: 2018– 2024 годы.

3.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет 33 460,31834 тыс. рублей, из них: 6146,10058 тыс. рублей за счет средств бюджета района, 25 514,79062 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 799,42714 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.

3.2.6. Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Александровского сельского поселения.

3.2.7. Задача подпрограммы: увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

3.2.8. Целевые показатели подпрограммы:

а) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -5;

3.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

4.1.Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценкидостижения целей и решения задач программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Год реализации подпрограммы | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Александровского района | Количество/доля благоустроенных дворовых территорий | | Единиц/% | | 2/22 | - | - | | - | | - | - | - |
| количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству территории | | Единиц/% | | 38/91 | - | - | | - | | - | - | - |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Количество/доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Единиц/% | | 1/9 | 1/18 | 1/18 | | 1/27 | | 1/36 | 1/45 | 1/54 |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  |

5. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в [приложении](#P1127)7 кмуниципальной программе.

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского сельского поселения. МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу Администрации Александровского района Томской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

г) запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы Администрации Александровского района Томской области;

д) осуществляют оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

6.3. Исполнителями муниципальной программы являются: ТСЖ, УК, подрядные организации, выигравшие аукцион (конкурс).

6.4.Исполнителя программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

в) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.5. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.6. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета района, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное софинансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджети муниципальную программу.

Приложение 1к

муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Улица | № дома | кол-во | Площади МКД (кв.м.) | |
|  |  |  | квартир | Общая | Жилая |
| 1 | Лесной | 32 | 8 | 360,50 | 334,50 |
| 2 | Казахстан | 2 | 12 | 789,90 | 704,00 |
| 3 | Казахстан | 5 | 18 | 825,20 | 734,60 |
| 4 | Казахстан | 7 | 18 | 885,00 | 797,40 |
| 5 | Лесной | 9 | 12 | 875,30 | 764,40 |
| 6 | Ленина | 14 | 4 | 261,60 | 237,20 |
| 7 | Гоголя | 21А | 10 | 372,70 | 337,30 |
| 8 | Гоголя | 19 | 9 | 364,90 | 330,30 |
| 9 | Гоголя | 19А | 9 | 366,60 | 330,20 |
| 10 | Гоголя | 21 | 9 | 371,70 | 328,10 |
| 11 | Больничный | 8 | 6 | 359,00 | 327,40 |
| 12 | Брусничная | 3 | 9 | 363,80 | 330,80 |
| 13 | Брусничная | 5 | 10 | 360,50 | 328,30 |
| 14 | Взлетный | 1 | 9 | 358,20 | 326,00 |
| 15 | Взлетный | 2 | 8 | 410,80 | 370,40 |
| 16 | Взлетный | 3 | 12 | 549,10 | 506,70 |
| 17 | Взлетный | 5 | 10 | 377,80 | 345,40 |
| 18 | Взлетный | 6 | 8 | 415,20 | 374,00 |
| 19 | Гоголя | 18 | 4 | 303,00 | 271,00 |
| 20 | Гоголя | *22* | *10* | 329,60 | 227,00 |
| 21 | Гоголя | 24 | 8 | 555,40 | 486,60 |
| 22 | Гоголя | 27 | 8 | 610,10 | 508,90 |
| 23 | Заводская | 14 | 12 | 717,70 | 674,20 |
| 24 | Казахстан | 1 | 12 | 759,30 | 716,00 |
| 25 | Казахстан | 4 | 16 | 676,40 | 593,80 |
| 26 | Казахстан | 9 | 18 | 933,40 | 846,20 |
| 27 | Казахстан | 10 | 18 | 940,60 | 847,60 |
| 28 | Казахстан | 11 | 14 | 1 222,70 | 767,70 |
| 29 | Казахстан | общ.1 | 29 | 1 657,00 | 1 175,60 |
| 30 | Казахстан | 2А | 31 | 1 630,90 | 1 200,10 |
| 31 | Казахстан | общ.3 | 34 | 1 621,80 | 1 185,70 |
| 32 | ул. Лебедева | 40 | 12 | 545,60 | 503,20 |
| 33 | пер. Лебедева | 2 | 10 | 368,80 | 335,80 |
| 34 | пер. Лебедева | 4 | 8 | 381,20 | 334,00 |
| 35 | Ленина | 13 | 8 | 369,50 | 334,30 |
| 36 | Ленина | 15 | 8 | 364,80 | 329,80 |
| 37 | Ленина | *16А* | *10* | 366,10 | 333,70 |
| 38 | Ленина | 23 | 8 | 480,40 | 418,30 |
| 39 | Лесной | 1А | 18 | 842,80 | 736,40 |
| 40 | Лесной | 5 | 12 | 548,40 | 505,60 |
| 41 | Лесной | 7 | 12 | 545,40 | 502,80 |
| 42 | Лесной | 34 | 8 | 367,40 | 336,50 |
| 43 | Лесной | 36 | 8 | 350,80 | 325,60 |
| 44 | Лесной | 38 | 8 | 353,80 | 326,20 |
| 45 | Лесной | 40 | 8 | 355,50 | 327,50 |
| 46 | Лесной | 42 | 8 | 361,40 | 334,80 |
| 47 | Мира | 1А | 12 | 573,60 | 509,40 |
| 48 | Мира | 2А | 8 | 415,50 | 373,20 |
| 49 | Мира | 2Б | 8 | 581,30 | 436,90 |
| 50 | Мира | 31 | 6 | 303,20 | 282,00 |
| 51 | Мира | 37 | 10 | 357,80 | 328,40 |
| 52 | Мира | 46 | 12 | 558,60 | 515,40 |
| 53 | Нефтяников | 2 | 8 | 376,90 | 336,70 |
| 54 | Нефтяников | 4 | 8 | 372,90 | 338,30 |
| 55 | Нефтяников | 6 | 10 | 363,60 | 331,00 |
| 56 | Нефтяников | 8 | 10 | 325,60 | 224,80 |
| 57 | Нефтяников | 9 | 13 | 528,80 | 452,10 |
| 58 | Нефтяников | *11* | *8* | 369,10 | 336,10 |
| 59 | Нефтяников | 12 | 9 | 321,90 | 222,80 |
| 60 | Партизанская | 28 | 10 | 374,00 | 337,80 |
| 61 | Партизанская | 32 | 8 | 366,60 | 334,50 |
| 62 | Партизанская | 91 | 10 | 381,50 | 348,50 |
| 63 | Пушкина | 46 | 11 | 555,00 | 491,00 |
| 64 | Пушкина | 56 | 8 | 429,30 | 386,90 |
| 65 | Советская | 6 | 9 | 362,70 | 331,70 |
| 66 | Советская | 10 | 11 | 675,30 | 512,40 |
| 67 | Советская | 15 | 16 | 837,00 | 747,40 |
| 68 | Советская | 16 | 4 | 245,30 | 223,30 |
| 69 | Советская | 20 | 9 | 372,50 | 336,60 |
| 70 | Советская | 22 | 3 | 335,60 | 225,80 |
| 71 | Таежная | 17 | 12 | 578,80 | 510,90 |
| 72 | Таежная | 19А | 12 | 540,40 | 498,00 |
| 73 | Таёжная | 24 | 8 | 371,60 | 341,50 |
| 74 | Таежная | 28 | 12 | 584,10 | 513,40 |
| 75 | Толпарова | 6 | 10 | 379,10 | 343,10 |
| 76 | Толпарова | 10 | 9 | 362,70 | 333,40 |
| 77 | Толпарова | 25А | 12 | 531,40 | 489,40 |
| 78 | Толпарова | 30А | 12 | 586,50 | 524,10 |
| 79 | Хвойная | *2* | *8* | 387,60 | 320,20 |
| 80 | Хвойная | *2А* | *8* | 386,90 | 316,90 |
| 81 | Химиков | 1 | 10 | 324,20 | 221,40 |
| 82 | Химиков | 3 | 9 | 362,60 | 330,10 |
| 83 | Химиков | 7 | 10 | 361,40 | 330,40 |
| 84 | Химиков | 9 | 20 | 426,30 | 352,20 |
| 85 | Чапаева | 31А | 28 | 252,40 | 981,20 |
| 86 | Чехова | 11 | 10 | 428,10 | 382,50 |
| 87 | Юбилейный | 1 | 11 | 611,60 | 325,90 |
| 88 | Юргина | 19 | 11 | 535,10 | 493,50 |
| 89 | Юргина | 29 | 4 | 215,20 | 193,20 |
| 90 | Юргина | 37 | 12 | 689,30 | 588,90 |
| 91 | Юргина | 38 | 8 | 690,60 | 613,80 |
| 92 | Юргина | 39 | 8 | 542,90 | 478,90 |
| 93 | Юргина | 41 | 8 | 350,20 | 317,60 |
| 94 | Юргина | 45 | 11 | 791,20 | 680,20 |
| 95 | Юргина | 48 | 12 | 564,90 | 494,30 |
| 96 | Юргина | 56 | 16 | 783,30 | 723,90 |
| 97 | Юргина | 60 | 16 | 789,90 | 727,90 |

Приложение 2к

муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в Александровском районе на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий | | | |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| 1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | | | |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 476,0 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 17 107,2 |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
| 1.4. | Установка урн | шт. | 1. 010,0 |
| 2.Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | | | |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 1 933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв.м | 319,5 |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м | 1 600,0 |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8 248,0 |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2 380,9 |
| 2.7. | Устройство пандуса | п.м. | 6 055,0 |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2 923,2 |

Приложение 3к

муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории







Приложение 4 к

Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2017 год».

2. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

2. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

3.При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере от 1 до 5% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

4. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

5. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию соответствующего сельского поселения не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация соответствующего сельского поселения размещает указанные материалы на официальном сайте органа местного самоуправления.

3. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

6. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый органами местного самоуправления для перечисления таких средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо ворганах казначейства.

7. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Томской области» и его согласования с представителем заинтересованных лиц орган местного самоуправления соответствующего сельского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее чем за 60 дней до начала работ.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной рограммой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее чем за 60 дней до начала работ в порядке и на условиях, определенных соглашением.

9. Денежные средства считаются поступившими с момента их зачисления на лицевой счет.

10. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация соответствующего сельского поселения направляет в органы казначейства копию заключенного соглашения.

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующего муниципального образования как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

12. Администрация соответствующего сельского поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Администрация соответствующего сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией соответствующего сельского поселения на финансирование минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение 5к

Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы

1. Центр села Александровское (сквер).
2. Парк, улица Лебедева.
3. Детская площадка, переулок Лесной.
4. Детская площадка, улица Заводская
5. Детская площадка, улица Пушкина.
6. Детская площадка, улица Коммунистическая.
7. Детская площадка, улица Молодежная.
8. Детская площадка, улица Гоголя.
9. Детская площадка, улица Ленина
10. Детская площадка, мкр. Казахстан.
11. Площадь Речного порта, улица Партизанская.

Приложение 6к

Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общественного пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории на территории Александровского района на 2017 год»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общественного пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории на территории Александровского района на 2017 год» (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.1. муниципальная территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования);

2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, прошедших отбор в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории на территории Александровского района на 2017 год», исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на план схеме с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории, муниципальной территории общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн-проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 7к

Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в Александровском районе на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

в Александровском районе на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, главные распорядители | Источники финансирования | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Александровского сельского поселения | Всего: в т.ч. | ***638,177*** | ***638,177*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | 527,038 | 527,038 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 107,948 | 107,948 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | 3,191 | 3,191 | - | - | - | - | - | -- |
| Бюджет поселения |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация Александровского сельского поселения | Всего: в т.ч. | ***32822,14134*** | ***6397*** | ***4054,487*** | ***3197,191*** | ***14120,01151*** | ***1709,25183*** | ***1609,2*** | ***1735,0*** |
| Федеральный бюджет | 24987,75262 | 5282,962 | 3913,18850 | 3052,77527 | 12738,82685 |  | - | - |
| Областной бюджет | 1691,47914 | 1082,053 | 121,02607 | 94,41573 | 393,98434 |  | - | - |
| Бюджет района | 6142,90958 | 31,985 | 20,27243 | 50,00 | 987,20032 | 1709,25183 | 1609,2 | 1735,0 |
| Бюджет поселения | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  | **Итого** | **33460,31834** | **7035,177** | **4054,487** | **3197,191** | **14120,01151** | **1709,25183** | **1609,2** | **1735,0** |

Приложение 8 к

Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МО «Александровский район, Александровское сельское поселение | 636763, Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Юбилейный, 6 | Магазин «Мастерок» |  |  |  | да | нет | нет | нет | да | 702280076186 |
| 2 | МО «Александровский район, Александровское сельское поселение | 636763, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Калинина, 17 | Магазин «Лидия-Бытовая техника» |  |  |  | да | да | нет | нет | да | 700100021606 |
| 3 | МО «Александровский район, Александровское сельское поселение | 636763, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12 | Магазин «Яночка» |  |  |  | да | да | нет | нет | да | 700100070709 |
| 4 | МО «Александровский район, Александровское сельское поселение | 636763, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30а, кор.1 | Магазин «Радость» |  |  |  | да | да | нет | нет | да | 700100000437 |
| 5 | МО «Александровский район, Александровское сельское поселение | 636763, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30а, кор.2 | Магазин «Мечта» |  |  |  | да | да | нет | нет | да | 700100020401 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды в Александровском районе на 2018-2024 годы»

Порядок

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы,

в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий

1. Настоящий порядок устанавливает порядок доведения до граждан информации о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству, и определяет форматы информирования граждан, требования к содержанию информации и периодичности ее размещения на официальных информационных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы осуществляется Администрацией Александровского района Томской области.

2.Целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы является доведение до граждан достоверной, актуальной и полной информации о ходе реализации муниципальной программы.

3.Органы местного самоуправления используют следующие форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы:

1) публикации на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации;

3) посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах органов местного самоуправления в социальных сетях;

4) информационные баннеры, щиты, стенды, содержащие логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

4.Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы через официальный сайт Администрации района осуществляется не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

1) нормативных правовых актов об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды;

2) протоколов заседаний общественной муниципальной комиссии по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Томской области»;

3) сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствующем году, в том числе фото и (или) видеоматериалов, демонстрирующих лучшие практики реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях Томской области;

4) новостей, анонсов в сфере реализации муниципальной программы;

5) перечней общественных территорий, требующих благоустройства   
по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании;

6) перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству   
в рамках муниципальных программ в соответствующем году;

7) перечней общественных территорий, которые планируется вынести   
на голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – голосование);

8) сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования;

9) сведений о ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий;

10) сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ;

11) сведений о результатах реализации муниципальных программ   
в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных общественных территорий.